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รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
บทนำ


ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ 
ตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30 (5) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี


ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30 (5) 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม จึงขอรายงานผลการดำเนินงานรอบ 
12 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ต่อไป
ตุลาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
รอบปีงบประมาณ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑   โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามขั้นตอนดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๕  ข้อ ๒๖  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   (๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  และ ข้อ ๒๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒  ดังนี้  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง  แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  “การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  ทั้งนี้  “โครงการพัฒนา”  หมายความว่า  โครงการที่ดำเนินการจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด  ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ วรรค ๔ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ ตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) นั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม เป็นไปด้วยความเรียบและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66 รอบปีงบประมาณ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) โดยประชาชน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและเสนอแนะผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ww.khaochangum.go.th 
ป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต.เขาชะงุ้ม และที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักปลัด อบต.เขาชะงุ้ม ในวันและเวลาราชการ  
1. วิสัยทัศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
 
“ท้องถิ่นน่าอยู่ เชิดชูประชาธิปไตย พัฒนาก้าวไกล ใส่ใจทุกข์สุขราษฎร”

2. ภารกิจหลักหรือพันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
๑. ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้  ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านภาษา ,  ฝีมือ , วิชาชีพเพื่อเพิ่มรายได้  เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
๓. ส่งเสริมสังคมและพัฒนาด้านสาธารณสุข  ด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  
๔. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการเมือง
3. เป้าประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
1. ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค ด้านแหล่งน้ำได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อความสะดวกของประชาชนในการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ
2. ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ มีความพร้อมในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
3. คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น คุณภาพของสังคมเป็นสังคมที่เข้มแข็ง 
4. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล และยั่งยืนตลอดไป
5. ประชาชนเข้าใจหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น และได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว
( แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม มีรายละเอียด ดังนี้

(1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ


1) พันธกิจ
ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ




ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน


2) เป้าประสงค์
ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค ด้านแหล่งน้ำได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อ




ความต้องการของประชาชน


3) แนวทางการพัฒนา



1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ดูแลรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำและอื่นๆ




2. พัฒนาระบบคมนาคม  การจราจรและการขนส่ง




๓. พัฒนาระบบไฟฟ้าและไฟส่องสว่างริมทาง



๔. พัฒนาระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม



๕. พัฒนาและปรับปรุงระบบน้ำอุปโภค – บริโภค และการเกษตร


4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก




- กองช่าง –

(2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาเศรษฐกิจ


1) พันธกิจ
ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  




ให้มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้  ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านภาษา, ฝีมือ, 



วิชาชีพเพื่อเพิ่มรายได้  


2) เป้าประสงค์
ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



ชุมชนมีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ เตรียมความพร้อมเข้าสู่




ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)


3) แนวทางการพัฒนา




๑. สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  



๒. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้



3. พัฒนาระบบผลิตภัณฑ์ชุมชนและระบบตลาดสินค้าเกษตร



๔. ส่งเสริมการพาณิชย์และการลงทุน



๕. สนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาและให้การศึกษาด้านอาชีพแก่ประชาชน  เตรียมความพร้อมเข้าสู่




ประชาคมอาเซียน


4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก




- สำนักปลัด/กองสวัสดิการสังคม –

(3. ยุทธศาสตร์ที่ 3   
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต


1) พันธกิจ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส




สนับสนุนและส่งเสริมการสาธารณสุข


2) เป้าประสงค์
คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น มีสุขภาวะอนามัยที่ดี คุณภาพของสังคมเป็นสังคม



ที่เข้มแข็ง


3) แนวทางการพัฒนา




1. ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ทุกคนได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เด็ก สตรี



คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต




2. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้



อย่างเท่าเทียมกัน




3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม  ปัญหายาเสพติด




4. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย




5. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่




6. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา




อาชญากรรมปัญหายาเสพติด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก




- สำนักปลัด/กองสวัสดิการสังคม /กองช่าง/–

( 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


1) พันธกิจ
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์/



ฟื้นฟูดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ พัฒนาปรับปรุง




คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 


2) เป้าประสงค์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล และยั่งยืนตลอดไป


3) แนวทางการพัฒนา




1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ




สิ่งแวดล้อม




2. จัดระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและบ่อบำบัดน้ำเสีย




3. ป้องกัน บำรุงรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม




4. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้เป็นฐานการผลิตทางการเกษตร




5. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 




สิ่งแวดล้อม


4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก




- สำนักปลัด/กองช่าง -

( 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการองค์กร


1) พันธกิจ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการเมือง


2) เป้าประสงค์
เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม โดยยึด




หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน


3) แนวทางการพัฒนา




1. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น




2. เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนาระบบการทำงาน และให้บริการแก่ประชาชนอย่างมี



ประสิทธิภาพ




3. สนับสนุนการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน




4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี การพัฒนาทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาค




ประชาชน




5. พัฒนาความรู้สถานที่ปฏิบัติงานและส่งเสริมสวัสดิการให้บุคลากร


4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก




- สำนักปลัด/กองการศึกษาฯ /กองช่าง/กองคลัง/กองสวัสดิการสังคม –

(6. ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยกระดับการท่องเที่ยว  ส่งเสริมการ



กีฬาและนันทนาการ


1) พันธกิจ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 




พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว


2) เป้าประสงค์
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านการศึกษา การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ



บำรุงศาสนา และการท่องเที่ยว


3) แนวทางการพัฒนา




1. พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ




2. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและประเพณีวัฒนธรรม ปลูกฝังจิตสำนึก



ในด้านคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย




3. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาของเด็ก/เยาวชน/ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่/



บำรุงรักษา ซ่อมแซม ให้พร้อมรองรับการพัฒนา




4. ยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยว


4) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก




- สำนักปลัด/กองการศึกษาฯ/กองช่าง –
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เขาชะงุ้ม ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ      

1.1 กลยุทธ์ : ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ดูแลรักษา  ถนน  สะพานทางเท้า  ท่อระบายน้ำและอื่น ๆ


(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	สถานที่
ดำเนินการ
	การเบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	สถานะการดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
	

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสมาน โยธา 
ถึงสุดเขตโรงงาน หมู่ที่ 11
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมาน โยธา 
ถึงสุดเขตโรงงาน ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200.00  เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ทั้งสองฝั่งตลอดแนว และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน  1 ป้าย
	หมู่ที่ 11
ตำบล
เขาชะงุ้ม
	493,000
	2,000
	
	(
	
	

	2
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเฮียง โพธิ 
ถึงบ้านนางเล็ก สุขช่วง หมู่ที่ 5
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเฮียง โพธิ 
ถึงบ้านนางเล็ก สุขช่วง 
ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  120.00  เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ทั้งสองฝั่งตลอดแนว และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
	หมู่ที่ 5
ตำบล
เขาชะงุ้ม 


	226,500
	500
	
	(
	
	

	3
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
สายบ้านนายลั่นทม ชินเวช หมู่ที่ 9

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายลั่นทม ชินเวช
ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตรยาวไม่น้อยกว่า  230.00  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 690.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ทั้งสองฝั่งตลอดแนว พร้อมวางท่อระบายน้ำ 
คสล.มอก. ชั้นคุณภาพที่ 3 ( 0.40 เมตร จำนวน 1จุด จุดละ 5 ท่อน และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
	หมู่ที่ 9

ตำบล
เขาชะงุ้ม 
	419,000
	1,000
	
	(
	
	

	4
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จุดบ้านธเนศ ธรรมพร้อย 
ถึงบ้านนายสำราญ เปียชาติ 
หมู่ที่ 10
	เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จุดบ้านธเนศ ธรรมพร้อย ถึงบ้านนายสำราญ เปียชาติ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า170.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	หมู่ที่ 10 

ตำบล
เขาชะงุ้ม 
	482,000
	2,000
	
	(
	
	

	5
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายเขาเสด็จ-หนองขโมย หมู่ที่ 2
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายเขาเสด็จ-หนองขโมย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า 170.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร  
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	หมู่ที่ 2

ตำบล
เขาชะงุ้ม 
	482,000
	2,000
	
	(
	
	

	6
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนายปรีชา จังพานิช หมู่ที่ 6
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนายปรีชา จังพานิช 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 170.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	หมู่ที่ 6

ตำบล
เขาชะงุ้ม 
	483,000
	1,000
	
	(
	
	

	7
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จากบ้านนายเจือ ถึงบ้านป้ายง 
หมู่ที่ 8
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนายเจือ ถึงบ้านป้ายง 
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า170.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย
	หมู่ที่ 8

ตำบล
เขาชะงุ้ม 
	483,000
	1,000
	
	(
	
	

	8
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จากบ้านนายพิง มีสุนทร 
ถึง ถนนสายหนองขโมย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จากบ้านนายพิง มีสุนทร ถึง
ถนนสายหนองขโมย 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 170.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล .มอก.ชั้นคุณภาพที่ 3 Ø 0.80 ม. จำนวน 1 จุด 
จุดละ 7 ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	หมู่ที่ 1

ตำบล
เขาชะงุ้ม 
	495,000
	2,000
	
	(
	
	

	9
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนางปิ่น นุตตะโร หมู่ที่ 4
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนางปิ่น นุตตะโร
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 170.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	หมู่ที่ 4

ตำบล
เขาชะงุ้ม 
	482,000
	2,000
	
	(
	
	

	10
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านนายมนตรี นุตตะโร หมู่ที่ 3
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านนายมนตรี นุตตะโร
ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร  
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	หมู่ที่ 3

ตำบล
เขาชะงุ้ม 
	497,000
	2,000
	
	(
	
	


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เขาชะงุ้ม ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ  

2.1 กลยุทธ์ : สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(1) แผนงานการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	สถานที่
ดำเนินการ
	การเบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	สถานะการดำเนินการ
	

	
	
	
	
	
	
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
	หมายเหตุ

	1
	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
ชาวตำบลเขาชะงุ้มอยู่อย่างพอใจ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียงชาวตำบล
เขาชะงุ้มอยู่อย่างพอใจ
	ที่ทำการ
อบต.
เขาชะงุ้ม
	0
	5,000
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย



2.2 กลยุทธ์ : ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้

(1) แผนงานการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	สถานที่
ดำเนินการ
	การเบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	สถานะการดำเนินการ
	

	
	
	
	
	
	
	อยู่ระหว่าง
การดำเนินการ
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
	หมายเหตุ

	1
	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในการลดการใช้สารเคมีและสารพิษ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในการลดการใช้สารเคมีและสารพิษ
	ที่ทำการ
อบต.
เขาชะงุ้ม
	0
	0
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เขาชะงุ้ม ที่  3  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.1 กลยุทธ์ :  การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน




(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	สถานที่
ดำเนินการ
	การเบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	สถานะการดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
	

	1
	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยการอบรมให้ความรู้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลเขาชะงุ้ม
	ภายใน
ต.เขาชะงุ้ม
	0
	0
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย

	2
	งานลูกเสือจิตอาสา 
ต้านภัยยาเสพติด
	นักเรียนร้อยละ 100 ได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจและได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม ฝึกอบรม มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการต้านภัยยาเสพติด รู้จักการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
	รร.วัดหนองมะค่า
	0
	0
	(
	
	
	

	3
	ชมรม TOBE NO.1 

โรงเรียนวัดหนองมะค่า เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
	รณรงค์ให้นักเรียนเกิดค่านิยมเป็นที่หนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะการทำงานเป็นทีม
	รร.วัดหนองมะค่า
	0
	3,000
	
	
	(
	

	4
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อให้ประชาชนและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมสาธารณะ เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าจัดทำป้ายเตือนบริเวณ
จุดเสี่ยง ป้ายรณรงค์ลดอุบัติ ฯลฯ
	ที่ทำการ 
อบต.เขาชะงุ้ม
และ
ในหมู่บ้าน
	0
	1,๐๐๐
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย


3.2 กลยุทธ์ :  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาสังคม และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม/องค์กร ในพื้นที่


(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	สถานที่
ดำเนินการ
	การเบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	สถานะการดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
	

	1
	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านเกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านเกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
	ที่ทำการอบต.
เขาชะงุ้ม,พื้นที่ภายใน 
ต.เขาชะงุ้มและหน่วยงานภายนอก
	0
	0
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย

	2
	โครงการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของกลุ่มสตรีและแม่บ้านตำบลเขาชะงุ้ม
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของกลุ่มสตรี และแม่บ้านตำบลเขาชะงุ้ม
	ที่ทำการอบต.
เขาชะงุ้ม,พื้นที่ภายใน 
ต.เขาชะงุ้มและหน่วยงานภายนอก
	544,366.96
	5,633.04
	
	(
	
	งบประมาณอนุมัติ 450,000 บาทโอนเพิ่ม100,000 บาท

	3
	โครงการวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัวแห่งชาติประจำตำบล
เขาชะงุ้ม
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวแห่งชาติประจำตำบล
เขาชะงุ้ม
	ภายใน
ต.เขาชะงุ้ม
	80,841
	4,159
	
	(
	
	งบประมาณอนุมัติ
70,000 บาทโอนเพิ่ม30,000 บาท
โอนลด 15,000 บาท

	4
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
	ภายใน
ต.เขาชะงุ้ม
	0
	0
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย

	5
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว ตำบลเขาชะงุ้ม
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลเขาชะงุ้ม 
	ภายใน
ต.เขาชะงุ้ม
	204,744
	256
	
	
	(
	งบประมาณอนุมัติ
100,000 บาทโอนเพิ่ม115,000 บาท
โอนลด 10,000 บาท

	6
	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนและผู้ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนและผู้ยากไร้ของ องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชะงุ้ม
	ภายใน
ต.เขาชะงุ้ม
	0
	
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย

	7
	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบล
เขาชะงุ้ม
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเขาชะงุ้ม
	ภายใน
ต.เขาชะงุ้ม
	0
	0
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย

	8
	โครงการส่งเสริมสุขภาพ สร้างจิตใจสดใส ให้แก่ผู้สูงอายุ ตำบลเขาชะงุ้ม
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ สร้างจิตใจสดใส ให้แก่ผู้สูงอายุ ตำบลเขาชะงุ้ม
	ภายใน
ต.เขาชะงุ้ม
	67,260
	32,740
	
	(
	
	

	9
	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ
ตำบลเขาชะงุ้ม
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการตำบลเขาชะงุ้ม
	ภายใน
ต.เขาชะงุ้ม
	0
	0
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย

	10
	โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุ
	ภายใน
ต.เขาชะงุ้ม
	0
	0
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย

	11
	โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านอาชีพให้กับประชาชนในตำบล
เขาชะงุ้ม
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านอาชีพให้กับประชาชนในตำบล
เขาชะงุ้ม
	ภายใน
ต.เขาชะงุ้ม
	0
	0
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย



3.3 กลยุทธ์ : ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้อย่างเท่าเทียมกัน

(1) แผนงานสาธารณสุข 
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	สถานที่
ดำเนินการ
	การเบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	สถานะการดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
	

	1
	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่
	ภายใน
ต.เขาชะงุ้ม
	0
	0
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย

	2
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
	ภายใน
ต.เขาชะงุ้ม
	136,080
	3,920
	
	(
	
	งบประมาณอนุมัติ 200,000 บาทโอนเลด60,000 บาท

	3
	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ผู้นำชุมชนด้านสาธารณสุข
	ภายใน
ต.เขาชะงุ้ม
	0
	0
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย

	4
	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคมะเร็ง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคมะเร็ง ในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ผู้นำชุมชน 
ด้านสาธารณสุข  
	ภายใน
ต.เขาชะงุ้ม
	0
	0
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย

	5
	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคอุจจาระร่วง (อหิวาตกโรค)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคอุจจารร่วง (อหิวาตกโรค) ในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ 
อสม. ผู้นำชุมชน ด้านสาธารณสุข
	ภายใน
ต.เขาชะงุ้ม
	0
	1,000
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย

	6
	โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
	เพื่อตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงและส่งต่อผู้สงสัยป่วย
	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
ม.6 - 9 และ 
ม.11 , ม.12
	9,000
	0
	
	(
	
	

	7
	ตรวจเลือดประจำปี ประชากรกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
	เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
	รพ.สต.
เขาชะงุ้ม

	0
	0
	
	(
	
	ไม่ใช้งบประมาณ

	8
	ให้บริการคลินิก NCD
	เพื่อตรวจรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
	รพ.สต.
เขาชะงุ้ม

	30,000
	0
	
	(
	
	

	9
	สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเด็กวัยเรียน
ตรวจสุขภาพนักเรียน
	เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
เพื่อตรวจสุขภาพพื้นฐานเด็กวัยเรียน
	-รร.วัดเขาส้ม
-รร.หนองมะค่า
-รร.บ้านพุลุ้ง
	0
	0
	
	(
	
	ไม่ใช้งบประมาณ

	10.
	รณรงค์ควบคุมป้องกันลูกน้ำยุงลายโรคไข้เลือดออก
	เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก
	ม.6 - 9 และ 
ม.11 , ม.12
	86,400
	0
	
	(
	
	

	11.
	กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
	เพื่อตรวจคัดกรองให้สตรีในชุมชนที่มีอายุ 35 – 60 ปี
	ม.6 - 9 และ 
ม.11 , ม.12
	0
	0
	
	(
	
	ไม่ใช้งบประมาณ

	12.
	การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
	เพื่อให้ความรู้และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
	-รร.วัดหนองมะค่า
-วิทยาลัยเกษตรฯ
	0
	0
	
	(
	
	ไม่ใช้งบประมาณ

	13.
	โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
	เพื่อตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงและส่งต่อผู้สงสัยป่วย
	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
ม.1-5 และ 
ม.10
	
	
	
	(
	
	

	14.
	ตรวจเลือดประจำปี ประชากรกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
	เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
	รพ.สต.
บ้านเขาแหลม

	42,000
	0
	
	(
	
	

	15.
	ให้บริการคลินิก NCD
	เพื่อตรวจรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
	รพ.สต.
บ้านเขาแหลม
	
	
	
	(
	
	

	16.
	สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเด็กวัยเรียน
ตรวจสุขภาพนักเรียน
	เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
เพื่อตรวจสุขภาพพื้นฐานเด็กวัยเรียน
	-รร.บ้านเขาแหลม
-รร.วัดเขาชะงุ้ม
-รร.วัดระฆังทอง
	0
	0
	
	(
	
	ไม่ใช้งบประมาณ

	17.
	รณรงค์ควบคุมป้องกันลูกน้ำยุงลายโรคไข้เลือดออก
	เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก
	ม.1-5 และ 
ม.10
	82,000
	0
	
	(
	
	

	18.
	กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
	เพื่อตรวจคัดกรองให้สตรีในชุมชนที่มีอายุ 35 – 60 ปี
	ม.1-5 และ 
ม.10
	0
	0
	
	(
	
	ไม่ใช้งบประมาณ

	19.
	การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
	เพื่อให้ความรู้และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
	รร.บ้านเขาแหลม
	0
	0
	
	(
	
	ไม่ใช้งบประมาณ

	20.
	หน่วยแพทย์ พอ.สว.
	เพื่อตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนที่ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร
เพื่อให้บริการทันตกรรม

	วัดระฆังทอง
	0
	0
	
	(
	
	ไม่ใช้งบประมาณ


หมายเหตุ :     แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ณ วัดระฆังทอง หมู่ที่ 10 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

3.4 กลยุทธ์ : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	สถานที่
ดำเนินการ
	การเบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	สถานะการดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
	

	1
	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน และพร้อมสามารถปฏิบัติภารกิจในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
	ที่ทำการ 
อบต.
เขาชะงุ้ม

	0
	0
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย

	2
	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพ
หนีไฟ
	จัดฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งหลักการอพยพหนีไฟ เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
	ที่ทำการ 
อบต.
เขาชะงุ้ม

	24,950
	50
	
	(
	
	งบประมาณอนุมัติ 
20,000 บาท
โอนเพิ่ม 
5,000 บาท


3.5 กลยุทธ์ : ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ทุกคนได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

(1) แผนงานงบกลาง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	สถานที่
ดำเนินการ
	การเบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	สถานะการดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
	

	1
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ไว้แล้ว
	-
	12,896,000
	625,000
	
	(
	
	โอนลด
479,000 บาท

	2
	เบี้ยยังชีพความพิการ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ความพิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ไว้แล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 1,000 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563)
	-
	2,091,000
	109,000
	
	(
	
	

	3
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน
	-
	120,000
	60,000
	
	(
	
	


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เขาชะงุ้ม ที่  4 การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์ : จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยและบ่อบำบัดน้ำเสีย

(1) แผนงานสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	สถานที่
ดำเนินการ
	การเบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	สถานะการดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
	

	1
	โครงการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนตำบลเขาชะงุ้ม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในชุมชนตำบลเขาชะงุ้ม ประจำปี พ.ศ. 2565 ในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน อสม. และ ประชาชนทั่วไป และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบริหารจัดการขยะอินทรีย์
	ภายใน
ต.เขาชะงุ้ม
	30,905
	4,695
	
	(
	
	งบประมาณอนุมัติ
200,000 บาท
โอนลด 164,400 บาท


5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เขาชะงุ้ม ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการองค์กร

5.1 กลยุทธ์ : พัฒนาทักษะ ความรู้ ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร สนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานที่สะดวกแก่การปฏิบัติงาน และส่งเสริมสวัสดิการให้บุคลากร


(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	สถานที่
ดำเนินการ
	การเบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	สถานะการดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
	

	1
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชะงุ้ม   
	ที่ทำการ อบต.
เขาชะงุ้ม
และหน่วยงานภายนอก
	0
	0
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย



5.2 กลยุทธ์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี การพัฒนาทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาชน


(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	สถานที่
ดำเนินการ
	การเบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	สถานะการดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
	

	1
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปีที่ 6 (โครงการต่อเนื่อง)
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปีที่ 6 (โครงการต่อเนื่อง) ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโพธาราม ตลอดจนรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนในด้านสาธารณภัย การพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานและสวัสดิการสังคมฯลฯ
	ศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
	20,000
	0
	
	(
	
	


6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.เขาชะงุ้ม ที่  6 พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยกระดับการท่องเที่ยว  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

6.1 กลยุทธ์ : พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

(1) แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	สถานที่
ดำเนินการ
	การเบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	สถานะการดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
	

	1
	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(อัตราคนละ 430/ปี)
	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

(คนละ 430/ปี) เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งในเขต อบต.เขาชะงุ้ม
จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี 
อัตราคนละ 430 บาท/ปี
	- ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม 
-ศพด. โรงเรียนเขาส้ม   

-ศพด. โรงเรียนหนองมะค่า  

-ศพด. โรงเรียนเขาแหลม   

-ศพด. โรงเรียนระฆังทอง   

-ศพด. โรงเรียน
พุลุ้ง  


	28,032
	10,238
	
	(
	
	

	2
	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
(อัตรา 300 บาท/ปี)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน 

(คนละ 300 บาท/ปี) ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง
ในเขต อบต.เขาชะงุ้ม
จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี 
อัตราคนละ 300 บาท/ปี
	- ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม 
-ศพด. โรงเรียนเขาส้ม   

-ศพด. โรงเรียนหนองมะค่า  

-ศพด. โรงเรียนเขาแหลม   

-ศพด. โรงเรียนระฆังทอง   

-ศพด. โรงเรียน
พุลุ้ง  


	28,000
	5,900
	
	(
	
	

	3
	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
(คนละ 1,700 บาท/ปี) 
ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุกแห่งในเขตตำบล
เขาชะงุ้ม
จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี 
อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
	- ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม 
-ศพด. โรงเรียนเขาส้ม   

-ศพด. โรงเรียนหนองมะค่า  

-ศพด. โรงเรียนเขาแหลม   

-ศพด. โรงเรียนระฆังทอง   

-ศพด. โรงเรียน
พุลุ้ง  


	161,262
	38
	
	(
	
	งบประมาณอนุมัติ
151,300 บาท
โอนเพิ่ม 10,000 บาท

	4
	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ค่าหนังสือเรียน 
(อัตราคนละ 200 บาท/ปี)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน 
(คนละ 200 บาท / ปี) ให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งของ อบต.เขาชะงุ้ม 
จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี 
อัตราคนละ 200 บาท/ปี
	- ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม 
-ศพด. โรงเรียนเขาส้ม   

-ศพด. โรงเรียนหนองมะค่า  

-ศพด. โรงเรียนเขาแหลม   

-ศพด. โรงเรียนระฆังทอง   

-ศพด. โรงเรียน
พุลุ้ง  


	12,800
	5,000
	
	(
	
	

	5
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
ค่าอุปกรณ์การเรียน (คนละ 200 บาท/ปี)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 
(คนละ 200 บาท/ปี) 
ให้นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ในเขต อบต.เขาชะงุ้ม  
จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี 
อัตราคนละ 200 บาท/ปี
	- ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม 
-ศพด. โรงเรียนเขาส้ม   

-ศพด. โรงเรียนหนองมะค่า  

-ศพด. โรงเรียนเขาแหลม   

-ศพด. โรงเรียนระฆังทอง   

-ศพด. โรงเรียน
พุลุ้ง  


	18,560
	240
	
	(
	
	งบประมาณอนุมัติ
17,800 บาท
โอนเพิ่ม 1,000 บาท

	6
	ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	- ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม 
-ศพด. โรงเรียนเขาส้ม   

-ศพด. โรงเรียนหนองมะค่า  

-ศพด. โรงเรียนเขาแหลม   

-ศพด. โรงเรียนระฆังทอง   

-ศพด. โรงเรียน
พุลุ้ง  


	0
	0
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย

	7
	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.เขาชะงุ้ม 

	- ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม 
-ศพด. โรงเรียนเขาส้ม   

-ศพด. โรงเรียนหนองมะค่า  

-ศพด. โรงเรียนเขาแหลม   

-ศพด. โรงเรียนระฆังทอง   

-ศพด. โรงเรียน
พุลุ้ง  


	0
	0
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย

	8
	โครงการฟันดีเหงือกแข็งแรง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฟันดีเหงือกแข็งแรง 

	- ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม 
-ศพด. โรงเรียนเขาส้ม   

-ศพด. โรงเรียนหนองมะค่า  

-ศพด. โรงเรียนเขาแหลม   

-ศพด. โรงเรียนระฆังทอง   

-ศพด. โรงเรียน
พุลุ้ง  


	0
	0
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย

	9
	โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมทิ้งขยะลงถัง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมทิ้งขยะลงถัง
	- ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม 
-ศพด. โรงเรียนเขาส้ม   

-ศพด. โรงเรียนหนองมะค่า  

-ศพด. โรงเรียนเขาแหลม   

-ศพด. โรงเรียนระฆังทอง   

-ศพด. โรงเรียน
พุลุ้ง  


	0
	0
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย

	10
	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เด็กปฐมวัย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เด็กปฐมวัย 

	- ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม 
-ศพด. โรงเรียนเขาส้ม   

-ศพด. โรงเรียนหนองมะค่า  

-ศพด. โรงเรียนเขาแหลม   

-ศพด. โรงเรียนระฆังทอง   

-ศพด. โรงเรียน
พุลุ้ง  


	0
	0
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย

	11
	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลเขาชะงุ้ม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลเขาชะงุ้ม

	พื้นที่ภายในตำบล
เขาชะงุ้ม
	0
	0
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย

	12
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แห่ง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6  แห่ง
อัตรามื้อละ 21 บาท
จำนวน 245 วัน
	- ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม 
-ศพด. โรงเรียนเขาส้ม   

-ศพด. โรงเรียนหนองมะค่า  

-ศพด. โรงเรียนเขาแหลม   

-ศพด. โรงเรียนระฆังทอง   

-ศพด. โรงเรียน
พุลุ้ง  


	741,302
	1,513
	
	(
	
	งบประมาณอนุมัติ
488,775 บาท
โอนเพิ่ม
254,040 บาท

	13
	อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม 
ในอัตราคนละ 21 บาท/วัน 
จำนวน 200 วัน
	1. โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม  
2. โรงเรียนวัดเขาส้ม
3. โรงเรียนวัดหนองมะค่า  
4. โรงเรียนบ้านเขาแหลม  
5. โรงเรียนวัดระฆังทอง  
6. โรงเรียนบ้านพุลุ้ง  

	2,969,439
	46,961
	
	(
	
	งบประมาณอนุมัติ
2,730,000 บาท
โอนเพิ่ม386,400 บาท 
โอนลด 100,000 บาท



6.2 กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาของเด็ก/เยาวชน/ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่/บำรุงรักษา ซ่อมแซม ให้พร้อมรองรับการพัฒนา


(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	สถานที่
ดำเนินการ
	การเบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	สถานะการดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
	

	1
	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
ต้านยาเสพติดตำบลเขาชะงุ้ม
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
ต้านยาเสพติดตำบลเขาชะงุ้ม 
	พื้นที่ภายในตำบล
เขาชะงุ้ม
	193,810
	15,190
	
	(
	
	งบประมาณอนุมัติ
130,000 บาท
โอนเพิ่ม300,000 บาท 
โอนลด 221,000 บาท

	2
	โครงการกีฬาสัมพันธ์ชุมชน
	เพื่อต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน
	รร.บ้านเขาแหลม
	0
	30,000
	(
	
	
	



(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	สถานที่
ดำเนินการ
	การเบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	สถานะการดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
	

	1
	สนามเด็กเล่นปลอดภัย
	ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้เกิดความปลอดภัย
	รร.บ้านเขาแหลม
	0
	30,000
	(
	
	
	

	2
	โครงการจัดสร้างสนามเปตอง 
องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชะงุ้ม
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดสร้างสนามเปตอง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
	พื้นที่ภายในตำบล
เขาชะงุ้ม
	0
	0
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย



6.3 กลยุทธ์ : ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและประเพณีวัฒนธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	สถานที่
ดำเนินการ
	การเบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	สถานะการดำเนินการ
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ไม่สามารถ
ดำเนินการได้
	

	1
	โครงการ วัด ประชา รัฐ 
สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ
สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส 

	พื้นที่ภายในตำบล
เขาชะงุ้ม
	0
	10,000
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย

	2
	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา 

	พื้นที่ภายในตำบล
เขาชะงุ้ม
	0
	5,000
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย

	3
	โครงการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจักสานตำบลเขาชะงุ้ม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจักสานตำบลเขาชะงุ้ม
	พื้นที่ภายในตำบล
เขาชะงุ้ม
	0
	0
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย

	4
	โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา

	พื้นที่ภายในตำบล
เขาชะงุ้ม
	0
	0
	
	
	(
	โอนลดงบประมาณรายจ่าย


